План создания объектов инфраструктуры на 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование и местоположение объекта | Источник финансирования | Общая стоимость объекта (млн. руб.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожное хозяйство |
| 1 | Строительство городской автомагистрали от ул. Коваленко до пр. 50 лет Октября с мостом (2 этап) | Бюджетные средства | 245 | 2016 |
| 2 | Ремонт Северо-восточного шоссе на участке от ул. Сущинского до ж/д моста | Бюджетные средства | 20,39 | 2016 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. 1-ая Промышленная с устройством разворотной площадки в г.о. Саранск | Бюджетные средства | 14,81 | 2016 |
| 4 | Строительство автомобильных дорог в р.п. Николаевка | Бюджетные средства | 58,1 | 2016 |
| 5 | Ремонт автодороги по ул. А.Лусс от ул. Веселовского до ул. Солнечная | Бюджетные средства | 13,3 | 2016 |
| 6 | Строительство автомобильных дорог в р.п. Ялга (новая застройка) | Бюджетные средства | 41,1 | 2017 |
| 7 | Ремонт автодороги по ул. Попова от ул. Комарова до ул. М. Расковой | Бюджетные средства | 22,1 | 2017 |
| 8 | Реконструкция автодороги по ул. Московская от ул. Республиканская до ул. А.Невского | Бюджетные средства | 15,3 | 2017 |
| 9 | Реконструкция автодороги по ул. А. Невского от ул. Московская до ул. Кирова (1 этап) | Бюджетные средства | 153,8 | 2017 |
| 10 | Строительство автодороги по ул. Пролетарская от ул. Строительная до ул. Лодыгина | Бюджетные средства | 233 | 2017 |
| 11 | Строительство автодороги по ул. Ст. Разина от ул. Терешковой до ул. Васенко | Бюджетные средства | 9,5 | 2017 |
| 12 | Реконструкция автодороги по ул. А. Невского от ул. Кирова до ул. Осипенко (2 этап) | Бюджетные средства | 172,7 | 2017 |
| 13 | Реконструкция автодороги по ул. Демократическая с обустройством сквозного проезда на ул. Кавказская | Бюджетные средства | 7,2 | 2017 |
| 14 | Ремонт автодороги по Лямбирскому шоссе от ул. Строительная до трассы Р-180 | Бюджетные средства | 49,7 | 2017 |
| 15 | Ремонт автодороги по Александровскому шоссе от переезда "Гортоп" до Северо-восточного шоссе | Бюджетные средства | 26,7 | 2017 |
| 16 | Ремонт автодороги от ул. Рабочая в р. п. Луховка до ул. Чкалова в п. Пушкино | Бюджетные средства | 16,5 | 2018 |
| 17 | Реконструкция автодороги по ул. А. Невского от ул. Осипенко до ул. Гагарина (3 этап) | Бюджетные средства | 189,6 | 2018 |
| 18 | Реконструкция автодороги по ул. Республиканская от ул. Московская до ул. Серова | Бюджетные средства | 18,7 | 2018 |
| 19 | Строительство автодороги по ул. Серова от ул. А.Невского до ул. Ленина в р.п. Николаевка | Бюджетные средства | 245 | 2019 |
| 20 | Ремонт автодороги по ул. Московская от ул. Малая Академическая до ФОК "МГУ им. Н.П. Огарева" | Бюджетные средства | 19,3 | 2019 |
| 21 | Реконструкция подъездной автодороги к зоне отдыха "Зеленая роща" | Бюджетные средства | 27,3 | 2019 |
| 22 | Реконструкция автодороги по ул. Полежаева от пр. Ленина до ул. Ботевградская | Бюджетные средства | 329,5 | 2019 |
| 23 | Строительство автодорги в Северной промышленной зоне от ул. 2ая Промышленной до трассы Р - 158 | Бюджетные средства | 65,5 | 2019 |
|  | итого |  | 1994,1 |  |
| Коммунальное хозяйство |
| 1 | Строительство водопровода по ул. Центральная с. Горяйновка г.о. Саранск | Бюджетные средства | 4,4 | 2016 |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения в п. Пушкино г.о. Саранск | Бюджетные средства | 12 | 2016 |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения в р.п. Николаевка г.о. Саранск | Бюджетные средства | 46,6 | 2016 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения в с. Монастырское г.о. Саранск | Бюджетные средства | 18,7 | 2016 |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения в с. Горяйновка г.о. Саранск | Бюджетные средства | 8 | 2016 |
| 6 | Строительство сетей водоснабжения в с. Зыково г.о. Саранск | Бюджетные средства | 16 | 2016 |
|  | итого |  | 582,35 |  |
| Благоустройство |
| 1 | Регулирование русла реки Инсар с благоустройством набережной, г. Саранск | Бюджетные средства | 225,9 | 2016 |
| 2 | Капитальный ремонт здания бани по ул. Пролетарская, 90А | Бюджетные средства | 80,5 | 2016 |
| 3 | Приют для кошек и собак (в районе Александровского шоссе г. Саранска | Бюджетные средства | 55 (ориентировочно) | 2016-2017 |
|  | итого |  | 361,4 |  |
| Дошкольное образование |
| 1 | Детский сад по ул. Титова г.Саранска (на 240 мест) | Бюджетные средства | 166,5 | 2015-2016 |
| 2 | Детский сад во 2 мкр. жилого комплекса «Юбилейный», пл №25 по генплану (на 240 мест) | Бюджетные средства | 200,0 | 2016-2017 |
| 3 | Детский сад в 5 мкр. жилого комплекса «Юбилейный», (на 240 мест) | Бюджетные средства | 220,0 (ориентировочно) | 2018-2019 |
| 4 | Детский сад во 2 мкр. жилого комплекса «Юбилейный», пл №24 по генплану (на 240 мест) | Бюджетные средства | 210,0 (ориентировочно) | 2017-2018 |
| 5 | Детский сад по ул. Т.Бибиной г. Саранска (250 мест) | Бюджетные средства | 200,0 (ориентировочно) | 2017-2018 |
| 6 | Детский сад по ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. Саранск(на 120 мест) | Бюджетные средства | 120,0 (ориентировочно) | 2017-2018 |
| 7 | Детский сад по ул. Котовского г.Саранска (180 мест) | Бюджетные средства | 150,0 (ориентировочно) | 2017-2018 |
|  | итого |  | 1266,5 |  |
| Общее образование |
| 1 | Средняя школа во 2 мкр. жилого комплекса «Юбилейный» г.Саранска (на 1450 мест) | Бюджетные средства | 955,9 (ориентировочно) | 2016-2017 |
| 2 | Средняя школа в районе улиц Свердлова, Котовского г. Саранска | Бюджетные средства | 950,0 (ориентировочно) | 2019 |
| 3 | Завершение реконструкции здания ГУ НПО «Профессиональное училище № 29» под среднюю общеобразовательную школу на 550 человек с плавательным бассейном по улице Солнечная, 27 | Бюджетные средства | 177,5 | 2016 |
| 4 | Строительство школы на 650 ученических мест на участке, ограниченном улицами Тимирязева, Мичурина, Гагарина и рекой Саранкой | Бюджетные средства | 460,8 | 2017-2018 |
| 5 | Строительство школы на 550 ученических мест, взамен выбывшей МОУ «СОШ № 15», на участке, ограниченном улицами Старопосадской, Маринина, Герцена | Бюджетные средства | 399,0 | 2017-2018 |
|  | итого |  | 2943,2 |  |
| Культура |
| 1 | МБУК Д.к. Заречье, (б.Эрьзи,19) | Бюджетные средства | 25 | 2016-2017 |
| 2 | МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945гг.» (ул. Советская, 32) | Бюджетные средства | 7,8 | 2016-2017 |
| 3 | МБУК «Дом культуры «Луч» (ул. Веселовского, 40 а) | Бюджетные средства | 38,0 | 2016-2017 |
| 4 | Реконструкция здания ГУК "Государственный русский драматический театр", г. Саранск | Бюджетные средства | 482,5 | 2016 |
|  | итого |  | 553,3 |  |
| Физическая культура |
| 1 | Спортивная площадка с размещением футбольного поля, хоккейного корта, баскетбольно-волейбольной, гимнастической площадок на территории МОУ «Гимназия №23» по ул. Комарова, 7 г. Саранска | Бюджетные средства | 17,4 | 2016 |
|  | итого |  | 17,4 |  |