Утвержден

приказом председателя

Контрольно-счетной палаты

городского округа Саранск

от 29  июля  2013 года  № 25

(с изменениями от 11.09.2019 г., от 09.11.2020 г.)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

Саранск, 2013 год

Содержание

1. Общие положения……………………………………………………………………….3

2. Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты..........3

3. Формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты ..………4

4. Форма, структура и содержание Плана работы Контрольно-счетной палаты……….7

5. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты………………………….8

6. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты…………………9

Приложение №1 Примерная форма Плана работы Контрольно-счетной палаты…….10

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Саранск «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты городского округа Саранск» - (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Совета депутатов городского округа Саранск от 14 июня 2012 года № 97 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Саранск».

1.2. При разработке настоящего Стандарт использованы Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 «Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации», утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 22 июля 2011 г. № 39К (806)), Стандарт организации деятельности Счетной палаты Республики Мордовия «Порядок планирования работы Счетной палаты Республики Мордовия», утвержденный приказом председателя Счетной палаты Республики Мордовия от 28 марта 2013 г. № 24.

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной палаты  городского округа Саранск (далее – Контрольно-счетная палата).

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:

определение целей, задач и принципов планирования работы Контрольно-счетной палаты;

установление порядка формирования и утверждения плана работы Контрольно-счетной палаты;

определение требований к форме, структуре и содержанию плана работы Контрольно-счетной палаты;

установление порядка корректировки и контроля исполнения плана работы Контрольно-счетной палаты.

2. Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты

2.1. Контрольно-счетная палата строит свою работу на основе Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Саранск (далее – Положение), а также плановых документов, разрабатываемых исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и использованием средств бюджета городского округа Саранск и соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим городскому округу Саранск.

Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля, обеспечения выполнения Контрольно-счетной палатой установленных полномочий.

Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты.

2.2. Задачами планирования являются:

определение приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты;

формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты.

2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

непрерывность планирования;

комплексность планирования (охват планированием всех установленных  Положением задач и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты);

рациональность распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения полномочий Контрольно-счетной палаты;

системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля.

2.4. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.

3. Формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты

3.1. Формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом положений Регламента Контрольно-счетной палаты, настоящего Стандарта.

3.2. Формирование Плана работы Контрольно-счетной палаты включает осуществление следующих действий:

подготовку предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты;

составление Плана работы Контрольно-счетной палаты;

согласование проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты;

утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты.

Формирование проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется по примерной форме в соответствии с приложением № 1.

3.3. Подготовка предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется председателем и аудитором Контрольно-счетной палаты.

3.4. Обязательному включению в План работы Контрольно-счетной палаты подлежат:

предложения Главы городского округа Саранск, Председателя Совета депутатов городского округа Саранск;

поручения Совета депутатов городского округа Саранск.

При подготовке предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты о проведении контрольных мероприятий с участием других  контрольных и правоохранительных органов в соответствии с документами, подписанными Контрольно-счетной палатой с указанными органами, с ними должны быть предварительно согласованы сроки проведения и объекты контрольных мероприятий.

Подготовка предложений о включении в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  планируемых к проведению совместно со Счетной палатой Республики Мордовия, осуществляется в соответствии со стандартом организации взаимодействия Счетной палаты Республики Мордовия с контрольно-счетными органами, регламентирующим порядок организации и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты и муниципальных контрольно-счетных органов.

3.5. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемым в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты, должны содержать следующие данные:

вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

планируемые сроки проведения мероприятия;

объем бюджетных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах.

3.6. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Контрольно-счетной палаты, установленным действующим законодательством.

В случае планирования проведения совместного или параллельного контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы (организации), совместно (параллельно) с которыми планируется проведение мероприятия.

3.7. При определении срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Планируемый срок исполнения аудита эффективности не должен превышать 12 месяцев.

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте не должен превышать 40 календарных дней.

3.8. Основанием для включения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты могут являться:

нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положения о Контрольно-счетной палате, Положения о бюджетном процессе в городском округе Саранск, иные нормативно-правовые акты, определяющие полномочия Контрольно-счетной палаты, в рамках выполнения которых планируется проведение мероприятия;

поручения, обращения и запросы, направляемые в Контрольно-счетную палату в соответствии с действующим законодательством.

3.9. План работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним, и создавал условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

Проект Плана работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться исходя из полного использования годового объема служебного времени каждого сотрудника Контрольно-счетной палаты.

3.10. Аудитор Контрольно-счетной палаты представляет предложения по проекту Плана работы Контрольно-счетной палаты на предварительное согласование председателю Контрольно-счетной палаты до 25 ноября года предшествующего планируемому.

3.11. Председатель Контрольно-счетной палаты, рассмотрев поступившие предложения о включении мероприятий в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты, проводит их обсуждение с аудитором Контрольно-счетной палаты. По результатам обсуждения аудитор Контрольно-счетной палаты при необходимости уточняет и повторно вносит в срок до 10 декабря предложения о включении мероприятий в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты.

3.12. Председатель Контрольно-счетной палаты в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому, рассматривает доработанный проект Плана работы Контрольно-счетной палаты, вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает решение о его утверждении.

3.13. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается приказом председателя Контрольно-счетной палаты.

4. Форма, структура и содержание Плана работы Контрольно-счетной палаты

4.1. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты включает контрольные, экспертно-аналитические и иные мероприятия с указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей. Форма плана работы Контрольно-счетной палаты приведена в приложении № 1 к настоящему Стандарту.

4.2. План работы формируется в соответствии со сроком исполнения по разделам:

- экспертно – аналитическая деятельность;

- контрольные мероприятия;

- организационно – методическая работа.

4.3. В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий.

4.4. В графе «Срок проведения мероприятия» указывается квартал, в котором планируется проведение мероприятия или иной определенный нормативным актом срок.

В случае если срок проведения мероприятия выходит за границы планируемого года, указывается также год начала и (или) окончания мероприятия.

4.5. В графе «Ответственные за проведение мероприятия» указываются фамилия, инициалы, ответственного за проведение мероприятия должностного лица и сотрудников, участвующих в его проведении.

4.6. В графе «Основание для включения в план» указываются данные в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Стандарта.

5. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты

5.1. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется на основании приказов председателя Контрольно-счетной палаты.

5.2. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты может осуществляться в случаях:

поступления в текущем году предложений и запросов Главы городского округа Саранск, Председателя Совета депутатов городского округа Саранск, поручения Совета депутатов городского округа Саранск;

поступления запросов правоохранительных органов;

изменения федерального или регионального законодательства, нормативно-правовых актов муниципального образования;

выявления в ходе подготовки или проведения контрольного, экспертно-аналитического мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, сроков проведения мероприятия;

реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Счетной палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

При подготовке предложений об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты необходимо исходить из минимизации его корректировки.

5.3. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения сроков проведения мероприятий;

изменения состава/ответственных за проведение мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

5.4. Предложения Главы городского округа Саранск, Председателя Совета депутатов городского округа Саранск, поручения Совета депутатов городского округа Саранск по внесению изменений в план работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются в 10-дневный срок с момента их поступления и в случае соответствия федеральному законодательству, законодательству Республики Мордовия и муниципальным правовым актам городского округа Саранск включаются в план работы Контрольно-счетной палаты на соответствующий год в установленном порядке.

5.5. В случае принятия решения о внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты соответствующие изменения размещаются на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты

6.1. Основной задачей контроля исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включенных в План работы.

6.2. Контроль исполнения Плана работы осуществляется  Председателем Контрольно-счетной палаты.

Приложение №1

к стандарту

Приложение № 1

к Стандарту

план

работы Контрольно-счетной палаты городского округа Саранск

на 20 __ год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия | Основание для включения мероприятия в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Экспертно – аналитические мероприятия |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |
| …… |  |
|  | 2. Контрольные мероприятия |
| 2.1. |  |
| 2.2. |  |
| 2.3. |  |
| ……. |  |  |  |  |
|  | 3. Организационно – методическая работа |
| 3.1. |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |